|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Epic** | **As a…** | **I Want to…** | **So that…** | **Priority** | **Estimation** |
| 1 | View Home Page | User | View Home | Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email | MEDIUM | 8 |
| 2 | View Home Page | User | View Home | Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup. | LOW | 3 |
| 3 | View TopUp Page | User | View TopUp | Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup. | MEDIUM | 5 |
| 4 | View Payment Page | User | View Payment | Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. | LOW | 3 |
| 5 | View Register Page | User | View Register | Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah. | MEDIUM | 5 |
| 6 | View History Page | User | View History | Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan. . | HIGH | 13 |
| 7 | View History Page | User | View History | Sebagai User dapat melihat history pembelian nya . | HIGH | 13 |
| 8 | View Profile Page | User | View Profile | Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup. Sebagai seorang user saya ingin mengetahui gejala apa yang saya alami melalui quiz yang ada. | MEDIUM | 8 |

Nama Kelompok : Dunno

Anggota Kelompok :

1. Steven Marcelino (211111273)
2. Felix Stephan (211111261)
3. Felix Halim (211110030)

Topik pengerjaan : Game Store


***Product Backlog & User Story***

***Sprint Planning***

***Sprint 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | User dengan mudah mendapatkan harga topup murah terutama dikalangan anak muda | | 2 | User mendapatkan invoice pesanan secara detail | | 3 | User mendapatkan keamanan untuk transaksi topup yang murah |   ***Sprint Goals*** |
| |  |  | | --- | --- | | **ID** | **Backlog Items** | | 1 | Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah. | | 2 | Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup. | | 3 | Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup. | | 4 | Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. | | 5 | Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan. | | 6 | Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email | | 7 | Sebagai User dapat melihat history pembelian nya | | 8 | Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup. |   ***Sprint Backlog*** |

***Screenshoot board Trello***



Nama Kelompok : Dunno

Anggota Kelompok :

1. Steven Marcelino (211111273)
2. Felix Stephan (211111261)
3. Felix Halim (211110030)

Topik pengerjaan : Game Store

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Epic** | **As a…** | **I Want to…** | **So that…** | **Priority** | **Estimation** |
| 1 | View Home Page | User | View Home | Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email | MEDIUM | 8 |
| 2 | View Home Page | User | View Home | Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup. | LOW | 3 |
| 3 | View TopUp Page | User | View TopUp | Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup. | MEDIUM | 5 |
| 4 | View Payment Page | User | View Payment | Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. | LOW | 3 |
| 5 | View Register Page | User | View Register | Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah. | MEDIUM | 5 |
| 6 | View History Page | User | View History | Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan. . | HIGH | 13 |
| 7 | View History Page | User | View History | Sebagai User dapat melihat history pembelian nya . | HIGH | 13 |
| 8 | View Profile Page | User | View Profile | Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup. Sebagai seorang user saya ingin mengetahui gejala apa yang saya alami melalui quiz yang ada. | MEDIUM | 8 |

***Product Backlog & User Story***

***Product Backlog & User Story***

***Sprint Planning***

***Sprint 1***

|  |
| --- |
| **Sprint Goals** |
| User dengan mudah mendapatkan harga topup murah terutama dikalangan anak muda |
| **Sprint Backlog** |
| Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah. |

***Sprint 2***

|  |
| --- |
| **Sprint Goals** |
| User sering tidak mendapatkan invoice pesanan berhasil atau tidak. |
| **Sprint Backlog** |
| Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan. |
| Sebagai User dapat melihat history pembelian nya |

***Sprint 3***

|  |
| --- |
| **Sprint Goals** |
| User resah akan banyaknya masalah kasus penipuan di tempat top up yang murah. |
| **Sprint Backlog** |
| Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup. |
| Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup. |
| Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. |

***Sprint 4***

|  |
| --- |
| **Sprint Goals** |
| User dapat membuat akun dan mendapat kan promo dari pembuatan akun. |
| **Sprint Backlog** |
| Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup. |
| Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email |


***Daily Scrum***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Daily Scrum | Bukti Daily Scrum | Deskripsi |
| 1. | Metting 1 |  | Pembagian jobdesk. |
| 2. | Metting 2 |  | Koreksi hasil pengerjaan |
| 3. | Metting 3 |  | Uji Coba Aplikasi |
| 4. | Final Aplikasi |  | Tahap akhir pengerjaan. |

***Sprint Riview***

|  |  |
| --- | --- |
| Sprint Review 1 | **Total Progres Project= 15%**  **Status Sprint:**  -backlog 1 pada Sprint sudah selesai  **Fitur yang berhasil:**  -user dapat membuat akun  **Pekerjaan Selanjutnya:**  -menyelesaikan sprint selanjutnya |
| Sprint Review 2 | **Total Progres Project= 35%**  **Status Sprint:**  -backlog 2 pada Sprint sudah selesai, backlog 3 masih dalam pengerjaan  **Fitur yang berhasil:**  -user dapat memilih game yang ingin di top up  **Pekerjaan Selanjutnya:**  -melengkapi fitur yang belum selesai  -menyelesaikan sprint selanjutnya |
| Sprint Review 3 | **Total Progres Project= 70%**  **Status Sprint:**  -backlog 3 sampai 5 sudah selesai, backlog 6 masih 50%  **Fitur yang berhasil:**  -user dapat memilih jumlah top up yang diinginkan  -user dapat melakukan pembayaran  -user dapat menghubungi cs melalui WA  **Pekerjaan Selanjutnya:**  -melengkapi fitur yang belum selesai  -menyelesaikan sprint selanjutnya |
| Sprint Review 4 | **Total Progres Project= 100%**  **Status Sprint:**  -backlog 6 sampai 8 sudah selesai  **Fitur yang berhasil:**  -user dapat melihat history pembelian |

***Sprint Retropective***

******

***Link Figma*** : <https://www.figma.com/file/ASIPFDac52djStqf0aGqQT/DunnoGameStore?type=design&node-id=0%3A1&t=9Vc62jwR5FYvOHlz-1>

***Link Trello*** :<https://trello.com/b/dUQFVrMu/uas-dunnogamestore>

***Link Github*** : <https://github.com/FelixHalim1212/UTS---Dunnogamestore.git>