| ID | Epic | As a… | I Want to… | So that… | Priority | Estimation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | View Home Page | User | View Home | Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email | MEDIUM | 8 |
| 2 | View Home Page | User | View Home | Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup. | LOW | 3 |
| 3 | View TopUp Page | User | View TopUp | Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup. | MEDIUM | 5 |
| 4 | View Payment Page | User | View Payment | Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. | LOW | 3 |
| 5 | View Register Page | User | View Register | Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah. | MEDIUM | 5 |
| 6 | View History Page | User | View History | Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan. . | HIGH | 13 |
| 7 | View History Page | User | View History | Sebagai User dapat melihat history pembelian nya . | HIGH | 13 |
| 8 | View Profile Page | User | View Profile | Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup. Sebagai seorang user saya ingin mengetahui gejala apa yang saya alami melalui quiz yang ada. | MEDIUM | 8 |

Nama Kelompok : Dunno

Anggota Kelompok :

- Steven Marcelino	(211111273)

- Felix Stephan 		(211111261)

- Felix Halim		(211110030)

Topik pengerjaan : Game Store

Product Backlog & User Story

Sprint Planning

Sprint 1

1; User dengan mudah mendapatkan harga topup murah terutama dikalangan anak muda. 2; User mendapatkan invoice pesanan secara detail. 3; User mendapatkan keamanan untuk transaksi topup yang murah. Sprint Goals

ID; Backlog Items. 1; Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah.. 2; Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup.. 3; Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup.. 4; Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan.. 5; Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan.. 6; Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email. 7; Sebagai User dapat melihat history pembelian nya. 8; Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup.. Sprint Backlog

Screenshoot board Trello