| ID | Epic | As a… | I Want to… | So that… | Priority | Estimation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | View Home Page | User | View Home | Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email | MEDIUM | 8 |
| 2 | View Home Page | User | View Home | Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup. | LOW | 3 |
| 3 | View TopUp Page | User | View TopUp | Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup. | MEDIUM | 5 |
| 4 | View Payment Page | User | View Payment | Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. | LOW | 3 |
| 5 | View Register Page | User | View Register | Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah. | MEDIUM | 5 |
| 6 | View History Page | User | View History | Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan. . | HIGH | 13 |
| 7 | View History Page | User | View History | Sebagai User dapat melihat history pembelian nya . | HIGH | 13 |
| 8 | View Profile Page | User | View Profile | Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup. Sebagai seorang user saya ingin mengetahui gejala apa yang saya alami melalui quiz yang ada. | MEDIUM | 8 |

Nama Kelompok : Dunno

Anggota Kelompok :

- Steven Marcelino	(211111273)

- Felix Stephan 		(211111261)

- Felix Halim		(211110030)

Topik pengerjaan : Game Store

Product Backlog & User Story

Sprint Planning

Sprint 1

1; User dengan mudah mendapatkan harga topup murah terutama dikalangan anak muda. 2; User mendapatkan invoice pesanan secara detail. 3; User mendapatkan keamanan untuk transaksi topup yang murah. Sprint Goals

ID; Backlog Items. 1; Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah.. 2; Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup.. 3; Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup.. 4; Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan.. 5; Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan.. 6; Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email. 7; Sebagai User dapat melihat history pembelian nya. 8; Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup.. Sprint Backlog

Screenshoot board Trello

Nama Kelompok : Dunno

Anggota Kelompok :

- Steven Marcelino	(211111273)

- Felix Stephan 		(211111261)

- Felix Halim		(211110030)

Topik pengerjaan : Game Store

| ID | Epic | As a… | I Want to… | So that… | Priority | Estimation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | View Home Page | User | View Home | Sebagai User dapat menghubungi customer service melalui WhatsApp, Discord dan Email | MEDIUM | 8 |
| 2 | View Home Page | User | View Home | Sebagai user ingin bisa memilih jenis game yang diinginkan untuk bisa ditopup. | LOW | 3 |
| 3 | View TopUp Page | User | View TopUp | Sebagai user bisa memasukkan id game dan memilih jumlah yang ingin di topup. | MEDIUM | 5 |
| 4 | View Payment Page | User | View Payment | Sebagai user bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. | LOW | 3 |
| 5 | View Register Page | User | View Register | Sebagai user ingin bisa mendaftarkan akun untuk mendapatkan diskon dan harga yang murah. | MEDIUM | 5 |
| 6 | View History Page | User | View History | Sebagai user ingin mendapatkan melihat pesanan berhasil atau tidak melalui history pesanan. . | HIGH | 13 |
| 7 | View History Page | User | View History | Sebagai User dapat melihat history pembelian nya . | HIGH | 13 |
| 8 | View Profile Page | User | View Profile | Sebagai User dapat mengetahui berapa isi saldo dan berapa pengeluaran topup. Sebagai seorang user saya ingin mengetahui gejala apa yang saya alami melalui quiz yang ada. | MEDIUM | 8 |

Product Backlog & User Story

Product Backlog & User Story

Sprint Planning

Sprint 1

Sprint Goals

User dengan mudah mendapatkan dokter untuk konsultasi masalah Kesehatan mental yang diderita

User dapat mengetahui apa yang diderita sekarang

Sprint Backlog

Sebagai seorang user saya ingin melihat daftar dokter yang tersedia dan bisa membuat jadwal dengan dokter tersebut.

Sebagai seorang user saya ingin melihat daftar dokter yang tersedia dan bisa membuat jadwal dengan dokter tersebut supaya dapat menjadwalkan hari yang di inginkan.

Sebagai user ingin mendapatkan meditasi dari penyakit mental yang diderita.